საქართველო: პროექტი Log In Georgia

გარემოსდაცვითი და სოციალური პასუხისმგებლობის

გეგმა (სამუშაო ვერსია)

29 ივლისი  2020

გარემოსდაცვითი და სოციალური პასუხისმგებლობის გეგმა

- არა სამეწარმეო და არა მომგებიანი იურიდიული პირი Open Net (NNLE) (აქაც და შემდგომ Open Net) განახორციელებს პროექტს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და სამინისტროს (MOESD) ხელმძღვანელობით და  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (ComCom) ჩართულობით.  რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (შემდგომში ბანკი) დათანხმდა, უზრუნველყოს პროექტის დაფინანსება.

- Open Net განახორციელებს მატერიალურ ზომებს და ქმედებებს, ისე რომ პროექტი განხორციელდეს მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტების   (ESSs) შესაბამისად.  გარემოსდაცვითი და სოციალური პასუხისმგებლობის გეგმა (ESCP) განსაზღვრავს მატერიალურ  ზომებს და ქმედებს, ნებისმიერ სპეციფიურ დოკუმენტაციას და გეგმას, ასევე ვადებს ყოველი მათგანისათვის.

- Open Net იმოქმედებს ESF -ის ფარგლებში მოთხოვნილი და ამ ESCP -სთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა გარემოს დაცვის და სოციალური პასუხისმგებლობის  დოკუმენტის მოთხოვნების შესაბამისად, მაგალითად, როგორიცაა:    გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის ჩარჩო (ESMF), გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმები(ESMP), განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო (RPF), შრომის მართვის პროცედურები (LMP), და დაინტერესებული მხარეების ჩართვის გეგმები (SEP), ასევე აღნიშნულ E&S დოკუმენტებში განსაზღვრული ვადები.

- Open Net პასუხისმგებელია შესაბამისობაზე ESCP - სტანდარტებთან, მაშინაც კი როდესაც ზემოთ, პირველ პუნქტში მითითებული სამინსიტრო, უწყება ან ერთეული ახორციელებს სპეციალურ ზომებს და ქმედებებს.

- ამ ESCP -ით გათვალისწინებული მატერიალური ზომების და ქმედებების განხორციელება დაექვემდებარება მონიტორინგს, რომლის შედეგები ეცნობება მსოფლიო ბანკს   ESCP -ის მოთხოვნების და იურიდიული  შეთანხმების  პირობების შესაბამისად; პროექტის მიმდინარეობისას შეფასდება პროგრესი და მატერიალური ზომების და ქმედებების დასრულების შედეგები.

- მსოფლიო ბანკის თანხმობით, ეს ESCP შესაძლოა პერიოდულად გადაიხედოს, პროექტის მიმდინარეობისას, პროექტის ცვლილებების და გაუთვალისწინებელი გარემოებების  ეფექტურად მართვის მიზნით, ან თავად ESCP  -ის მიერ ჩატარებული პროექტის შესრულების შეფასების პასუხად.

- როდესაც პროექტის ცვლილებების, გაუთვალისწინებელი გარემოებების და პროექტის შესრულების შედეგად  იცვლება  პროექტის განხორციელების ზეგავლენა და მასთან დაკავშირებული რისკები, მსოფლიო ბანკი უზრუნველყოფს დამატებით დაფინანსებას, საჭიროების შემთხვევაში  ამგვარი რისკისა და ზეგავლენის შესაბამისი ზომების და ქმედებების განხორციელების მიზნით.

| მატერიალური ზომები და ქმედებები |  | ვადები | პასუხისმგებელი პირი /უწყება |
| --- | --- | --- | --- |
| მონიტორინგი და ანგარიშგება |  |  |  |
| A | რეგულარული ანგარიშგება პროექტის გარემოსდაცვითი, სოციალური, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების (ESHS) კომპონენტების შესრულების შესახებ, ანგარიშების მომზადება და მსოფლიო ბანკისთვის წარდგენა, მათ შორის არის და არ შემოიფარგლება შემდეგით: ESCP -ის იმპლემენტაცია, ESCP -ის ფარგლებში მოთხოვნილი E&S დოკუმენტების მომზადების და იმპლემენტაციის სტატუსი, დაინტერესებული მხარეების ჩართვასთან დაკავშირებული აქტივობები, კონტრაქტორის ESHS -ის იმპლემენტაცია, ESHS ინცინდენტები, საჩივრების მექანიზმის (მექანიზმების) ფუნქციონირება. | ექვს თვეში ერთხელ, პროექტის მიმდინარეობისას | Open Net |
| B | ინცინდენტები და ავარიები ბანკს დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს პროექტთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინცინდენტის ან ავარიის შემთხვევაში, რომელსაც აქვს ან შესაძლოა ჰქონდეს მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა გარემოზე, თემებზე, საზოგადებასა თუ მუშებზე, მათ შორის მასშტაბური ავარიული გაჟონვები ან სახიფათო მასალები, პროფესიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, სერიოზული დაზიანებები და საგზაო შემთხვევები. ინცინდენტებთან და ავარიებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი დეტალების წარდგენა, მათი შედეგების აღმოფხვრისთვის დაუყოვნებლად გატარებული ან დაგეგმილი ზომების მითითებით, და ნებისმიერი კონტრაქტორის და ზედამხედველი უწყების მიერ წარმოდგენილი ნებისმიერი შესაბამისი ინფორმაცია. | ბანკისათვის შეტყობინება ინცინდენტის ან ავარიის შემდეგ 48 საათში | Open Net |
| C | კონტრაქტორის ყოველთვიური ანგარიში სამოქალაქო სამუშაოების შემსრულებელმა კონტრაქტორებმა ანგარიშები უნდა წარუდგინონ Open Net -ს, და Open Net თავის მხრივ ექვს თვეში ერთხელ მსოფლიო ბანკს წარუდგენს ანგარიშს, შესაბამისი სამოქალაქო სამუშაოების გარემოსდაცვითი და სოციალური მენეჯმენტის განხორციელების შესახებ. | კონტრაქტორი ყოველთვიურ ანგარიშს წარუდგენს Open Net -ს. Open Net ექვს თვეში ერთხელ წარუდგენს ანგარიშს მსოფლიო ბანკს. | Open Net და კონტრაქტორები |
| ESS 1: გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების და გავლენების შეფასება და მართვა |  |  |  |
| 1.1 | ორგანიზაციული სტრუქტურა ორგანიზაციული სტრუქტურის შექმნა (პროექტის განმახორციელებელი გუნდი) კვალიფიციური პერსონალით, E&S რისკების მართვის ხელშეწყობის მიზნით; თანამშრომელთა შორის უნდა იყოს მინიმუმ ერთი გარემოს დაცვისა და სოციალური საკითხების სპეციალისტი, ერთი შრომის, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების სპეციალისტი, და ერთი რეგიონებთან ურთიერთობის მენეჯერი, რომლებიც პასუხისმგებელნი იქნებიან ESS -ბზე, ESCP -სა და შესაბამის ინსტრუმენტებზე. ორგანიზაციული სტრუქტურა შენარჩუნდება საჭიროების მიხედვით პროექტის მსვლელობისას. | პროექტის ამოქმედებამდე. შენარჩუნდება პროექტის მიმდინარეობისას. | Open Net |
| 1.2 | გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის ჩარჩოს დასრულება (ESMF) ; ჩარჩო განსაზღვრავს კონკრეტული გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების შეფასების წესებს და პროცედურებს, ქვე პროექტის კონკრეტული გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმების მომზადების მიზნით. | სამუშაო ვერსია უნდა იქნეს დამტკიცებული და გასაჯაროებული 2020 წლის 30 სექტემბრისთვის. | Open Net |
| 1.3 | კონტრაქტორების მართვა ESCP -სა და ESMF -ის მნიშვნელოვანი ასპექტების ,გაერთიანება, მათ შორის მოულოდნელად წამოჭრილი საკითხების გათვალისწინება კონკრეტულ გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმაში (ESMPs). ESMP -ების შეტანა შესყიდვებთან დაკავშირებულ ყველა დოკუმენტში, ინტერნეტის დაყენებასთან დაკავშირებით კონტრაქტორის პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით. მაშასადამე, უზრუნველყოფილი უნდა იქნას კონტრაქტორის შესაბამისობა მათი კონტრაქტების ESMP -ების მოთხოვნებთან. | შესყიდვების დოკუმენტების მომზადების წინ. კონტრაქტორების ზედამხედველობა პროექტის განხორციელების პროცესში . | Open Net |
| 1.4 | ტექნიკური კონსულტაციების კონტრაქტების მართვა ESCP -ის მნიშვნელოვანი ასპექტების გაერთიანება ტექნიკურ დავალებაში, აღნიშნულს შორის უნდა იყოს: ESMF -ის მნიშვნელოვანი ასპექტები, დაინტერესებული მხარეების ჩართვის გეგმა (SEP) და შრომის მართვის პროცედურები (LMP). უზრუნველყოფილი უნდა იქნას კონსულტანტის მიდგომების და შედეგების შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასთან. | შესყიდვების დოკუმენტაციის მომზადების წინ კონსულტანტების ზედამხედველობა პროექტის მიმდინარეობისას. | Open Net |
| 1.5 | ნებართვები, თანხმობები და ავტორიზაციები ნებართვების, თანხმობების და ავტორიზაციების მიღება შესაბამისი ორგანოებისაგან, ან მიღების ხელშეწყობა. | პროექტის მიმდინარეობისას | Open Net |
| ESS 2: შრომითი და სამუშაო პირობები |  |  |  |
| 2.1 | შრომის მართვის პროცედურები მიღება, განხორციელება და განახლება LMP -ის მოთხოვნების შესაბამისად, მსოფლიო ბანკისა და საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობისთვის მისაღები ფორმით. | პროექტის მიმდინარეობისას. | Open Net |
| 2.2 | გასაჩივრების მექანიზმი პროექტის თანამშრომლებისთვის პროექტის თანამშრომლებისთვის საჩივრების მექანიზმის შექმნა, შენარჩუნება და ფუნქციონირება, როგორც აღწერილია LMP -ში და ESS2 -ის შესაბამისად. | პროექტის მიმდინარეობისას | Open Net |
| 2.3 | პროფესიული ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების (OHS) ზომები პროფესიული ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების მიღება, განხორციელება და განახლება მსოფლიო ბანკისათვის მისაღები ფორმით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ცუდად ხელმისაწვდომ, ცენტრიდან დაშორებულ ადგილებში მუშაობასთან დაკავშირებული საკითხები; სიმაღლეზე მუშაობა, გზის კიდეზე მუშაობა, სატრანსპორტო საშუალებების შეჯახების რისკით; სიცხეში მუშაობა; ელექტრო ან მძიმე ტექნიკასთან მუშაობა; COVID-19 პანდემიის და სხვა ინფექციური აფეთქებების პირობებში მუშაობა. | OHS მოთხოვნების მიღება და განხორციელება პროექტის მიმდინარეობისას. | Open Net |
| 2.4 | პროექტის თანამშრომლების ტრენინგი კონტრაქტორს მოეთხოვება მისი თანამშრომლების ტრენინგი და მათი ცნობიერების ამაღლება შესაბამისი უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ. | სულ მცირე ერთხელ კონტრაქტის მოქმედების პერიოდში | Open Net |
| ESS 3: რესურსების ეფექტურობა და დაბინძურების პრევენცია და მართვა |  |  |  |
| 3.1 | ნარჩენების მართვა: ESMF -ით განსაზღვრული ნარჩენების მართვის ზომების განხორციელება და განახლება. მოპოვებული მასალის მართვასთან დაკავშირებული სპეციფიკური საკითხები, ასფალტის / ბეტონის ცუდი ნაწილები, შეფუთვების შედეგად მიღებული ნარჩენები, კაბელების ნარჩენები და სახიფათო ნარჩენები, როგორიცაა აზბესტის შემცველი ნამსხვრევები, შეიტანება საიტის სპეციფიკურ ESMP- ში.. ექსპლუატაციის ფაზაში, ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტის შემთხვევაში, ინტერნეტის მომსახურების უწყვეტი მიწოდებისთვის შესაძლოა საჭირო გახდეს ენერგიის სარეზერვო წყაროების განლაგება, მაგალითად, ბატარეის შესანახი ან დიზელის გენერატორები. მეორადი ბატარეები გადაიქცევა მომწოდებლებად. გენერატორები დამონტაჟდება გარეთ ან კარგად ვენტილირებად შენობაში, ასევე იმ ადგილებში, სადაც მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი თემის ხმაურით და გამონაბოლქვით შეწუხება. იქნება მოხოვნა ენერგო ეფექტური გენერატორების გამოყენებაზე. | პირველადი ვერსიის განხილვა დაინტერესებულ მხარეებთან, დასრულდება ბანკის მოთხოვნების შესაბამისად; კონტრაქტორების ჩართვა სამუშაოში და ESMP -ების განხორცილების ხელშეწყობა, პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო სამუშაოების ჩატარებისას. | Open Net |
| ESS 4: თემის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება |  |  |  |
| 4.1 | მოძრაობის და გზების უსაფრთხოება. სამოქალაქო სამუშაოებისთვის მომზადებულ სატენდერო დოკუმენტაციაში მონაწილეებისთვის დაემატოს მოთხოვნა მართვის სტრატეგიის და განხორციელების გეგმის (MSIP) წარდგენის შესახებ, გარემოსდაცვით, სოციალურ, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების (ESHS) რისკებთან გამკლავების მიზნით; ამასთან მოეთხოვოთ კონტრაქტორებს იმოქმედონ ESHS ქცევის კოდექსის და აღნიშნული დოკუმენტების შესაბამისად. სამუშაოების დიდი ნაწილი უნდა ჩატარდეს არსებულ საკომუნიკაციო კორიდორებში, მათ შორის საავტომობილო გზებზე, ამიტომ კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს MSIP დეტალური ღონისძიებები ტრანსპორტის უსაფრთხოებისთვის და კონტრაქტორის პერსონალის უსაფრთხოებისთვის, გზის პირზე სამუშაოების განხორციელებისას. | MSIP -სთან დაკავშირებული კონკრეტული მოთხოვნების და ეთიკის კოდექსის შეტანა სატენდერო დოკუმენტაციაში - ტენდერის გამოცხადებამდე აღსრულება – პროექტის განხორციელების პროცესში | Open Net |
|  | კონტრაქტორმა უნდა იმოქმედოს ზედამხედველი ინჟინერის (როდესაც ასეთს აიყვანენ კონტრაქტით) და Open Net -ის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე ტრანსპორტის მოძრაობის მეთოდის მიხედვით. | მეთოდის შემუშავება - სამუშაოების დაწყებამდე მეთოდის შესაბამისად მოქმედება პროექტის მსვლელობისას | Open Net |
| 4.2 | თემის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება. კონტრაქტორმა უნდა შეიმუშაოს და განახორციელოს თემის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების გეგმა, პროექტის აქტივობებით გამოწვეული გავლენის და რისკების , მართვის მიზნით. | ზომების შემუშავება – ორივე კონტრაქტის ხელმოწერიდან ზომების განხორციელება - პროექტის მიმდინარეობისას | Open Net |
|  | კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება, თემის წინაშე არსებული რისკების და მათი შერბილების ზომების შესახებ. | პროექტის მიმდინარეობისას | Open Net |
| 4.3 | GBV და SEA რისკები. კონკრეტულ ობიექტებთან დაკავშირებული ESMP -ების ქმედებების გათვალისწინება, სექსუალური ექსპლუატაციის, ძალადობის და შევიწროვების რისკის პრევენციის და შერბილების მიზნით (SEA/SH) ESMF -ის მიხედვით და მათი განხორციელების ხელშეწყობა. აღნიშნული მოიცავს და არ შემოიფარგლება შემდეგით: ყველა დასაქმებულის მოქმედება ქცევის კოდექსის შესაბამისად, GBV-სენსიტიური საჩივრების მექანიზმი, ყველა თანამშრომლის და თემის წევრების ცნობიერების ამაღლება GBV რისკების და მათი შერბილების ზომების შესახებ. | პროექტის სამუშაოების დაწყებამდე აღსრულება პროექტის მიმდინარეობისას. | Open Net |
| 4.4 | პერსონალის უსაფრთხოება. ზომების შემუშავება ადამიანის უსაფრთხოების რისკების შეფასების და მართვის მიზნით, პროექტის გავლენის ქვეშ მყოფ თემებში და პროექტის სამუშაოებთან დაკავშირებით. | შემუშავება - უსაფრთხოების პერსონალის ჩართვამდე განხორციელება - მთელი პროექტის განმავლობაში | Open Net |
| 4.5 | თემის წევრების ტრენინგი. ქვე პროექტებისთვის, რომლებსაც მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა აქვთ (მაგალითად აგრო ლოგისტიკური ცენტრის მშენებლობა) ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკების შესახებ ცნობიერების ამაღლების სესიის ჩატარება პროექტის გავლენის ქვეშ მყოფ ყველა თემში; და მისი ინფორმირება კონტრაქტორის უფლებების და მოვალეობების, ასევე გასაჩივრების მექანიზმის შესახებ. | სამუშაოების დაწყებამდე | Open Net |
| ESS 5: მიწის შესყიდვა, მიწის მოხმარების შეზღუდვები და არა ნებაყოფლობითი განსახლება |  |  |  |
| 5.1 | განსახლების გეგმები. განსახლების გეგმების (RAPs) მომზადება, მიღება და განხორციელება ESS 5 -ის და პროექტის განსახლების პოლიტიკის ჩარჩოს (RPF) მოთხოვნების შესაბამისად. RAP -ების მსოფლიო ბანკის მიერ დამტკიცების უზრუნველყოფა და მათი განხორციელება ასოცირებული აქტივობების დაწყებამდე, მსოფლიო ბანკისთვის მისაღები ფორმით. | RAP-ის განხორციელება პროექტის შესაბამისი აქტივობების დაწყებამდე | Open Net |
| 5.2 | გასაჩივრების მექანიზმი. მიწის შესყიდვასთან, მიწის მოხმარების შეზღუდვასთან, კერძო აქტივებზე გავლენასთან და საარსებო წყაროებთან ან განსახლებასთან დაკავშირებული საჩივრების პროექტის GRM - ში შეტანისა და დამუშავების უზრუნველყოფა. | პროექტის მიმდინარეობისას | Open Net |
| ESS 6: ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია და ცოცხალი ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა |  |  |  |
| ეს ESS არ არის რელევანტური პროექტისთვის. |  |  |  |
| ESS 7: მკვიდრი მოსახლეობა/სუბ საქარის აფრიკის ტრადიციული ადგილობრივი მოსახლეობა |  |  |  |
| ეს ESS არ არის რელევანტური პროექტისთვის. |  |  |  |
| ESS 8: კულტურული მემკვიდრეობა |  |  |  |
| ეს ESS არ არის რელევანტური პროექტისთვის. |  |  |  |
| ESS 9: ფინანსური შუამავლები |  |  |  |
| ეს ESS არ არის რელევანტური პროექტისთვის. |  |  |  |
| ESS 10: დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა და ინფორმაციის გამჟღავნება |  |  |  |
| 10.1 | დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმის მომზადება და განხორციელება SEP -ის მიღება, განხორციელება და განახლება მოთხოვნების შესაბამისად, პროექტის მიმდინარეობისას. | პროექტის მიმდინარეობისას . | Open Net |
| 10.2 | პროექტის საჩივრების მექანიზმი: გასაჩივრების მექანიზმის მიღება, განხორციელება და განახლება მოთხოვნების შესაბამისად, პროექტის მიმდინარეობისას. | პროექტის საჩივრების მექანიზმი იქნება შემუშავებული პროექტის ეფექტურობის მომენტიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადისა და შენარჩუნებული იქნება პროექტის მიმდინარეობისას | Open Net |
| შესაძლებლობის მხარდაჭერა (ტრენინგი) |  |  |  |
| CS1 | პროექტის აქტივობების ფარგლებში, ESF ტრენინგის ჩატარება თბილისში და პროექტის სამიზნე რეგიონებში, შემდეგი აუდიტორიისთვის: - Open Net -ის თანამშრომლები - ComCom -ის თანამშრომლები - MOESD -ის შესაბამისი თანამშრომლები | სამუშაოების დაწყებამდე –Open Net ის თბილისი ოფისის, ComCom -ის, MOESD -ის თანამშრომლებისთვის | მსოფლიო ბანკი |
| CS2 | პროექტის თანამშრომლების ტრენინგი პროფესიული ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების საკითხებზე, მათ შორის საგანგებო სიტუაციაში პრევენციის და რეაგირების ზომები, თემის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, მათ შორის SEA/SH. | სამუშაოების დაწყებამდე | Open Net -ის კონტრაქტორები |